## Slide 1: La méthode Agile dans le développement de logiciels
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
Cefora asbl - SIN81

## Slide 2: Qui sommes-nous ?
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
http://www.methode-agile.org/

## Slide 3: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 4: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 5: Origine de l’agilité
Toyota (1962)
XP, Scrum,… (1999)
http://agilemanifesto.org/ (2001)

## Slide 6: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 7: Objectif : Réduire les coûts
Répondre strictement aux besoins (ni plus, ni moins)
Réduire le nombre de bug

## Slide 8: Objectif : Eviter les dérives
Tout Projet = Succès

## Slide 9: Objectif : Maximiser la business value du produit
Être à l’écoute des besoins du client
Répondre aux contraintes opérationnelles
Retour rapide sur investissements

## Slide 10: Une nouvelle façon de travailler
Images de http://gris-bouilli.blogspot.com/ et www.crayola.fr
Client
Fournisseur
Equipe « Projet »

## Slide 11
D’après un article d’E. Chenu

## Slide 12
Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’agilité
sont toujours le reflet de l’incapacité de l’organisation à accepter de résoudre ses conflits internes
Jean-Pierre Vickoff

## Slide 13: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 14: Représentation des méthodes Agiles
Agile
Scrum
XP

## Slide 15: Organisation hiérarchique
Directeur
Chef de Service
Chef de Service
Employé 1
Employé 2
Employé 3
Employé 4
Responsable Projet
Chef de Service
Responsable Projet
Analyste
Architecte
Responsable technique
Dév. 1
Dév. 2
Côté Client
Côté Fournisseur
Hiérarchie dans un projet « traditionnel »
« Projet »
Chef de projet
Analyste
Client
Développeur
Testeur
Hiérarchie dans un projet agile

## Slide 16: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 17: Les 5 valeurs d’eXtreme Programming
Communication
Feedback
Simplicité
Courage
Respect
5 Valeurs

## Slide 18: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 19: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 20: Planning Game
Que veut dire « Terminé » ?

## Slide 21: Client sur site

## Slide 22: Rythme soutenable

## Slide 23: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 24: Métaphore
Appelons un chat,
un chat !

## Slide 25: Livraisons rapides

## Slide 26: Stand Up
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 27: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 28: Conventions de Nommage

## Slide 29: Appropriation collective du code

## Slide 30: Travail en binôme

## Slide 31: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 32: Conception Simple

## Slide 33: Refactoring

## Slide 34: Intégration Continue
Serveur d’intégration
Binôme A
Binôme B
Binôme C
Build
Compil OK
Test 1
Test 2
Test 3
…..
Test N
Rapport

## Slide 35: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 36: Tests Unitaires
Test
Driven
Development

## Slide 37: Tests de recettes
Bon, on en est où ?
Il est nouveau?
Il est nouveau ?

## Slide 38: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 39: XP GAME

## Slide 40: Quelques références – 1/2
Quelques blogs
  http://www.pedautreppe.com
  http://www.methode-agile.org/
  http://emmanuelchenu.blogspot.com/
  http://www.objectmentor.com (Robert C. Martin)
  http://www.fredericdoillon.com/
Quelques conférences
  La Journée Agile 2011 – 7 avril (Bruxelles)
  XP Days (Benelux, France, Suisse, …)
  Agile Tour
  CITCON

## Slide 41: Quelques références – 2/2
Quelques ouvrages
  « Méthode Agile – Les meilleures pratiques – Compréhension et mise en oeuvre » par Jean-Pierre Vickoff
  « Gestion de projet vers les méthodes agiles » par Véronique Messager Rota
  « Agile Principles, Patterns, and Practices in C# » par Robert C. Martin