## Slide 1: Les méthodes Agiles dans le développement de logiciels
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
Cefora asbl - SIN81

## Slide 2: Qui sommes-nous ?
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
http://www.methode-agile.org/

## Slide 3: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 4: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 5: Origine de l’agilité
Toyota (1962)
XP, Scrum,… (1999)
http://agilemanifesto.org/ (2001)

## Slide 6: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 7: Objectif : Réduire les coûts
Répondre strictement aux besoins (ni plus, ni moins)
Réduire le nombre de bugs

## Slide 8: Objectif : Eviter les dérives
Tout Projet = Succès

## Slide 9: Objectif : Maximiser la business value du produit
Être à l’écoute des besoins du client
Répondre aux contraintes opérationnelles
Retour rapide sur investissements

## Slide 10: Une nouvelle façon de travailler
Images de http://gris-bouilli.blogspot.com/ et www.crayola.fr
Client
Fournisseur
Equipe « Projet »

## Slide 11
D’après un article d’E. Chenu

## Slide 12: Organisation hiérarchique
Directeur
Chef de Service
Chef de Service
Employé 1
Employé 2
Employé 3
Employé 4
Responsable Projet
Chef de Service
Responsable Projet
Analyste
Architecte
Responsable technique
Dév. 1
Dév. 2
Côté Client
Côté Fournisseur
Hiérarchie dans un projet « traditionnel »
« Projet »
Chef de projet
Analyste
Client
Développeur
Testeur
Hiérarchie dans un projet agile

## Slide 13
Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’agilité
sont toujours le reflet de l’incapacité de l’organisation à accepter de résoudre ses conflits internes
Jean-Pierre Vickoff

## Slide 14: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 15: Représentation des méthodes Agiles
Agile
Scrum
XP

## Slide 16: La vision SCRUM : conduite de projet agile – 1/2
3 réunions
    Daily scrum (stand-up)
    Planning Game
    Revue de sprint
3 rôles
    Scrum Master
    Product Owner
    Equipier
2 listes
    Product backlog
    Sprint backlog

## Slide 17: La vision SCRUM : conduite de projet agile – 2/2

## Slide 18: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 19: Les 5 valeurs d’eXtreme Programming
Communication
Feedback
Simplicité
Courage
Respect
5 Valeurs

## Slide 20: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 21: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 22: Planning Game
Que veut dire « Terminé » ?

## Slide 23: Client sur site

## Slide 24: Rythme soutenable

## Slide 25: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 26: Métaphore
Appelons un chat,
un chat !

## Slide 27: Livraisons rapides

## Slide 28: Stand Up
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 29: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 30: Conventions de Nommage

## Slide 31: Appropriation collective du code

## Slide 32: Travail en binôme

## Slide 33: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 34: Conception Simple

## Slide 35: Refactoring

## Slide 36: Intégration Continue
Serveur d’intégration
Binôme A
Binôme B
Binôme C
Build
Compil OK
Test 1
Test 2
Test 3
…..
Test N
Rapport

## Slide 37: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 38: Tests Unitaires
Test
Driven
Development

## Slide 39: Tests Unitaires – Le cycle Test Driven Development
Refactoring
Le test passe
Implémentation
Le test compile, mais échoue
Ecriture de l’API
Le test ne compile pas
Ecriture d’un test
Refactoring des tests
Refactoring du code

## Slide 40: Tests de recettes
Bon, on en est où ?
Il est nouveau?
Il est nouveau ?

## Slide 41: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 42: XP GAME

## Slide 43: Quelques références – 1/2
Quelques blogs
  http://www.pedautreppe.com
  http://www.methode-agile.org/
  http://emmanuelchenu.blogspot.com/
  http://www.objectmentor.com (Robert C. Martin)
  http://www.fredericdoillon.com/
Quelques conférences
  La Journée Agile 2011 – 7 avril (Bruxelles)
  XP Days (Benelux, France, Suisse, …)
  Agile Tour
  CITCON

## Slide 44: Quelques références – 2/2
Quelques ouvrages
  « Méthode Agile – Les meilleures pratiques – Compréhension et mise en oeuvre » par Jean-Pierre Vickoff
  « Gestion de projet vers les méthodes agiles » par Véronique Messager Rota
  « Agile Principles, Patterns, and Practices in C# » par Robert C. Martin