## Slide 1: Les méthodes Agiles dans le développement de logiciels
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
Cefora asbl - SIN81

## Slide 2: Qui sommes-nous ?
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
http://www.methode-agile.org/
Spécialité : Team Leader, coach, functional analyst
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Spécialité : C#, (unit / acceptance) testing, continuous integration, …

## Slide 3
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le dév. de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
La Journée Agile
Formation et coaching personnalisé (.NET & Agile)

## Slide 4: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 5: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 6: Origine de l’agilité
Toyota (1962)
XP, Scrum,… (1999)
http://agilemanifesto.org/ (2001)

## Slide 7: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 8: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 9: Objectif : Réduire les coûts
Répondre strictement aux besoins (ni plus, ni moins)
Réduire le nombre de bugs

## Slide 10: Objectif : Eviter les dérives
Tout Projet = Succès

## Slide 11: Objectif : Maximiser la business value du produit
Être à l’écoute des besoins du client
Répondre aux contraintes opérationnelles
Retour rapide sur investissements

## Slide 12: Une nouvelle façon de travailler
Images de http://gris-bouilli.blogspot.com/ et www.crayola.fr
Client
Fournisseur
Equipe « Projet »

## Slide 13
D’après un article d’E. Chenu

## Slide 14: Organisation hiérarchique
Directeur
Chef de Service
Chef de Service
Employé 1
Employé 2
Employé 3
Employé 4
Responsable Projet
Chef de Service
Responsable Projet
Analyste
Architecte
Responsable technique
Dév. 1
Dév. 2
Côté Client
Côté Fournisseur
Hiérarchie dans un projet « traditionnel »
« Projet »
Chef de projet
Analyste
Client
Développeur
Testeur
Hiérarchie dans un projet agile

## Slide 15
Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’agilité
sont toujours le reflet de l’incapacité de l’organisation à accepter de résoudre ses conflits internes
Jean-Pierre Vickoff

## Slide 16: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 17: Représentation des méthodes Agiles
Agile
Scrum
XP

## Slide 18: La vision SCRUM : conduite de projet agile – 1/2
3 réunions
    Daily scrum (stand-up)
    Planning Game
    Revue de sprint
3 rôles
    Scrum Master
    Product Owner
    Equipier
2 listes
    Product backlog
    Sprint backlog

## Slide 19: La vision SCRUM : conduite de projet agile – 2/2

## Slide 20: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 21: Les 5 valeurs d’eXtreme Programming
Communication
Feedback
Simplicité
Courage
Respect
5 Valeurs

## Slide 22: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 23: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 24: Planning Game
Que veut dire « Terminé » ?

## Slide 25: Client sur site

## Slide 26: Rythme soutenable

## Slide 27: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 28: Métaphore
Appelons un chat,
un chat !

## Slide 29: Livraisons rapides

## Slide 30: Stand Up
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 31: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 32: Conventions de Nommage

## Slide 33: Appropriation collective du code

## Slide 34: Travail en binôme

## Slide 35: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 36: Conception Simple

## Slide 37: Refactoring

## Slide 38: Intégration Continue
Serveur d’intégration
Binôme A
Binôme B
Binôme C
Build
Compil OK
Test 1
Test 2
Test 3
…..
Test N
Rapport

## Slide 39: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 40: Tests Unitaires
Test
Driven
Development

## Slide 41: Tests Unitaires – Le cycle Test Driven Development
Refactoring
Le test passe
Implémentation
Le test compile, mais échoue
Ecriture de l’API
Le test ne compile pas
Ecriture d’un test
Refactoring des tests
Refactoring du code

## Slide 42: Tests de recettes
Bon, on en est où ?
Il est nouveau?
Il est nouveau ?

## Slide 43: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 44: XP GAME

## Slide 45: Quelques références – 1/2
Quelques blogs
  http://www.pedautreppe.com
  http://www.methode-agile.org/
  http://emmanuelchenu.blogspot.com/
  http://www.objectmentor.com (Robert C. Martin)
  http://www.fredericdoillon.com/
Quelques conférences
  La Journée Agile (Bruxelles)
  XP Days (Benelux, France, Suisse, …)
  Agile Tour
  CITCON

## Slide 46: Quelques références – 2/2
Quelques ouvrages
  « Méthode Agile – Les meilleures pratiques – Compréhension et mise en oeuvre » par Jean-Pierre Vickoff
  « Gestion de projet vers les méthodes agiles » par Véronique Messager Rota
  « Agile Principles, Patterns, and Practices in C# » par Robert C. Martin