## Slide 1: Les méthodes Agiles dans le développement de logiciels
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
Cefora asbl - SIN81

## Slide 2: Qui sommes-nous ?
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
http://www.methode-agile.org/
Spécialité : Team Leader, coach, functional analyst
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Spécialité : C#, (unit / acceptance) testing, continuous integration, …

## Slide 3
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le dév. de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
La Journée Agile
Formation et coaching personnalisé (.NET & Agile)

## Slide 4: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 5: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 6: Origine de l’agilité
Toyota (1962)
XP, Scrum,… (1999)
http://agilemanifesto.org/ (2001)

## Slide 7: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 8: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 9: Objectif : Réduire les coûts
Répondre strictement aux besoins (ni plus, ni moins)
Réduire le nombre de bugs

## Slide 10: Objectif : Eviter les dérives
Tout Projet = Succès

## Slide 11: Objectif : Maximiser la business value du produit
Être à l’écoute des besoins du client
Répondre aux contraintes opérationnelles
Retour rapide sur investissements

## Slide 12: Une nouvelle façon de travailler
Images de http://gris-bouilli.blogspot.com/ et www.crayola.fr
Client
Fournisseur
Equipe « Projet »

## Slide 13
D’après un article d’E. Chenu

## Slide 14: Organisation hiérarchique
Directeur
Chef de Service
Chef de Service
Employé 1
Employé 2
Employé 3
Employé 4
Responsable Projet
Chef de Service
Responsable Projet
Analyste
Architecte
Responsable technique
Dév. 1
Dév. 2
Côté Client
Côté Fournisseur
Hiérarchie dans un projet « traditionnel »
« Projet »
Chef de projet
Analyste
Client
Développeur
Testeur
Hiérarchie dans un projet agile

## Slide 15
Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’agilité
sont toujours le reflet de l’incapacité de l’organisation à accepter de résoudre ses conflits internes
Jean-Pierre Vickoff

## Slide 16: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 17: Représentation des méthodes Agiles
Agile
Scrum
XP

## Slide 18: La vision SCRUM : conduite de projet agile – 1/2
3 rôles
    Scrum Master
    Product Owner
    Equipier
3 réunions
    Daily scrum (stand-up)
    Planning Game
    Revue de sprint
2 listes
    Product backlog
    Sprint backlog

## Slide 19: Product Owner

## Slide 20: La vision SCRUM : conduite de projet agile – 2/2

## Slide 21: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 22: Les 5 valeurs d’eXtreme Programming
Communication
Feedback
Simplicité
Courage
Respect
5 Valeurs

## Slide 23: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 24: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 25: Planning Game
Que veut dire « Terminé » ?

## Slide 26: Client sur site

## Slide 27: Rythme soutenable

## Slide 28: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 29: Métaphore
Appelons un chat,
un chat !

## Slide 30: Livraisons rapides

## Slide 31: Stand Up
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 32: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 33: Conventions de Nommage

## Slide 34: Appropriation collective du code

## Slide 35: Travail en binôme

## Slide 36: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 37: Conception Simple

## Slide 38: Refactoring

## Slide 39: Intégration Continue
Serveur d’intégration
Binôme A
Binôme B
Binôme C
Build
Compil OK
Test 1
Test 2
Test 3
…..
Test N
Rapport

## Slide 40: Les 13 pratiques d’eXtreme Programming
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 41: Tests Unitaires
Test
Driven
Development

## Slide 42: Tests Unitaires – Le cycle Test Driven Development
Refactoring
Le test passe
Implémentation
Le test compile, mais échoue
Ecriture de l’API
Le test ne compile pas
Ecriture d’un test
Refactoring des tests
Refactoring du code

## Slide 43: Tests de recettes
Bon, on en est où ?
Il est nouveau?
Il est nouveau ?

## Slide 44: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 45: XP GAME

## Slide 46: Quelques références – 1/2
Quelques blogs
  http://www.pedautreppe.com
  http://www.methode-agile.org/
  http://emmanuelchenu.blogspot.com/
  http://www.objectmentor.com (Robert C. Martin)
  http://www.fredericdoillon.com/
Quelques conférences
  La Journée Agile (Bruxelles)
  XP Days (Benelux, France, Suisse, …)
  Agile Tour
  CITCON

## Slide 47: Quelques références – 2/2
Quelques ouvrages
  « Méthode Agile – Les meilleures pratiques – Compréhension et mise en oeuvre » par Jean-Pierre Vickoff
  « Gestion de projet vers les méthodes agiles » par Véronique Messager Rota
  « Agile Principles, Patterns, and Practices in C# » par Robert C. Martin