## Slide 1: Introduction aux méthodes agiles
Norman Deschauwer
Pierre-Emmanuel Dautreppe

## Slide 2: NOUS
Pierre-Emmanuel
Dautreppe
Architecte .NET
Coach & Formateur
Norman
Deschauwer
Scrum Practitioner
Manager 3.0

## Slide 3: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 4: Origine de l’agilité
Toyota (1962)
XP, Scrum,… (1999)
http://agilemanifesto.org/ (2001)

## Slide 5: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 6: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 7: Chaos Report
http://www.standishgroup.com/
Notes: Successful means on-time, on-budget, and with all features and functions as defined in the initial scope; challenged means late, over budget, and/or with less features and functions than defined in the initial scope; failed means cancelled prior to completion, or delivered but never used.

## Slide 8: Objectif : Réduire les coûts
Répondre strictement aux besoins (ni plus, ni moins)
Réduire le nombre de bugs

## Slide 9: Objectif : Eviter les dérives
Tout Projet = Succès

## Slide 10: Objectif : Maximiser la business value du produit
Être à l’écoute des besoins du client
Répondre aux contraintes opérationnelles
Retour rapide sur investissements

## Slide 11: Une nouvelle façon de travailler
Images de http://gris-bouilli.blogspot.com/ et www.crayola.fr
Client
Fournisseur
Equipe « Projet »

## Slide 12
D’après un article d’E. Chenu

## Slide 13: Organisation hiérarchique
Directeur
Chef de Service
Chef de Service
Employé 1
Employé 2
Employé 3
Employé 4
Responsable Projet
Chef de Service
Responsable Projet
Analyste
Architecte
Responsable technique
Dév. 1
Dév. 2
Côté Client
Côté Fournisseur
Hiérarchie dans un projet « traditionnel »
« Projet »
Chef de projet
Analyste
Client
Développeur
Testeur
Hiérarchie dans un projet agile

## Slide 14
Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’agilité
sont toujours le reflet de l’incapacité de l’organisation à accepter de résoudre ses conflits internes
Jean-Pierre Vickoff

## Slide 15: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 16: Représentation des méthodes Agiles
Agile
Scrum
XP

## Slide 17: Scrum en un slide
3 rôles
  Scrum Master
  Product Owner
  Développeur
5 évènements
  Sprint
  Sprint Planning
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
3 artéfacts
  Product Backlog
  Sprint Backlog
  Incrément

## Slide 18: La vision SCRUM : conduite de projet agile

## Slide 19: Agenda
Origine de l’agilité
Pourquoi les méthodes agiles ? Les objectifs
Quelques exemples de méthodes agiles
Présentation d’eXtreme Programming
  Les 5 valeurs
  Les 13 pratiques
Passons à l’action !

## Slide 20: Les 5 valeurs d’eXtreme Programming
Communication
Feedback
Simplicité
Courage
Respect
5 Valeurs

## Slide 21: Vue complète
Organisation
Planning Game
Client sur site
Communication / Feedback
Métaphore
Livraisons rapides
Rythme Soutenable
Stand Up
Organisation Technique
Convention de nommage
Appropriation Collective du Code
Binômage
Développement
Conception Simple
Refactoring
Intégration Continue
Testing
Tests Unitaires
Tests de recette

## Slide 22: Livraisons Rapides/fréquentes

## Slide 23: Client sur site

## Slide 24: Utilisation de la métaphore
Appelons un chat,
un chat !

## Slide 25: Rythme soutenable

## Slide 26: Planning game
DONE ?
Definition

## Slide 27: Stand-Up meeting
Notes: 3 questions ?

## Slide 28: Conventions de nommage

## Slide 29: Appropriation collective du code

## Slide 30: Travail en Binôme

## Slide 31: Conception Simple
KISS
YAGNI
DRY

## Slide 32: Refactoring

## Slide 33: Integration continue
Serveur d’intégration
Binôme A
Binôme B
Binôme C
Build
Compil OK
Test 1
Test 2
Test 3
…..
Test N
Rapport

## Slide 34: Tests unitaires
Test
Driven
Development

## Slide 35: Tests de recettes

## Slide 36: XP GAME

## Slide 37: Quelques références – 1/2
Quelques blogs
  http://www.pedautreppe.com
  http://www.methode-agile.org/
  http://emmanuelchenu.blogspot.com/
  http://www.objectmentor.com (Robert C. Martin)
  http://www.fredericdoillon.com/
Quelques conférences
  La Journée Agile
  XP Days (Benelux, France, Suisse, …)
  Agile Tour (ATBRU)
  CITCON
  Lean Startup
  Obeya

## Slide 38: Quelques références – 2/2
Quelques ouvrages
  « Méthode Agile – Les meilleures pratiques – Compréhension et mise en oeuvre » par Jean-Pierre Vickoff
  « Gestion de projet vers les méthodes agiles » par Véronique Messager Rota
  « Agile Principles, Patterns, and Practices in C# » par Robert C. Martin

## Slide 39
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le développement de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
Formation et coaching personnalisé

## Slide 40: Merci !
pyxis-tech.com