## Slide 1: La gestion de projet ICT selon SCRUM
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
CEFORA asbl – SIN 92

## Slide 2
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
www.methode-agile.org

## Slide 3
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le développement de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
Formation et coaching personalisé

## Slide 4: Backlog – Sprint 1
User Story 1
User Story 2
User Story 3
Daily Scrum
Planning Game

## Slide 5: Backlog – Sprint 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 6: Backlog – Sprint 2
Retour sur le build
Daily Scrum
User Story 1
User Story 2
User Story 3
Revue de sprint
Cloture

## Slide 7: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 8: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 9: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 10: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 11: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 12: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 13: Itération - Sprint

## Slide 14: Scrum Master

## Slide 15: Product Owner

## Slide 16: Coéquipier

## Slide 18: Taille de l’équipe

## Slide 19: Scrum de Scrum

## Slide 20: Daily Scrum
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 21: Planning Game

## Slide 22: Terminé

## Slide 23: Revue de sprint

## Slide 24: Product Backlog – Sprint Backlog

## Slide 25: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 26: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 28: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 29: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Toutou Chic !
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 30: Des outils “Agiles”

## Slide 31
Planning Game
Binomage
Tests Fonctionnels (automatisés)
Tests Unitaires
Refactoring
Intégration Continue
Qualité technique
“Shame of the Day”
Journée eXtreme
Tableau Blanc
Amélioration Technique
Confluence
GreenHopper
JIRA
Documentation
ROTI
Tableau des itérations
Burndown Chart
Kanban
Vélocité
Communication
Revue de sprint
Point Technique
Stand up
Partage d’information
“Mur”
Main Levée
Poker Planning
Post It
Balsamiq Mockup
Dojo

## Slide 32: Poker Planning

## Slide 33: Post-It

## Slide 34: Kanban – 1/2

## Slide 35: Kanban – 2/2

## Slide 36: Burndown Chart

## Slide 37: ROTI (Return On Time Investment)

## Slide 38: Balsamiq Mockup

## Slide 39: Binomage

## Slide 40: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 41: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 42: Feedback – Jour 1

## Slide 43: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 45
 | Quel est le problème ? | Qui est impacté ? | Visualiser la solution
Ouverture “Explique moi…” “Comment se fait…” | 1 | 4 | 7
Contrôle “Combien…” “Pendant combien de temps…” “Où…” “Qui…” | 2 | 5 | 8
Confirmation Rephraser Négative “Si j’ai bien compris…” “Il n’y a que…” | 3 | 6 | 9

## Slide 46: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 47: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 49: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 50: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Les 9 Cases
Atelier : Théorie des contraintes – Part 1
Atelier : Théorie des contraintes – Part 2
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 51: Les “5M”

## Slide 52: Niko-Niko

## Slide 53: Keep Drop Start

## Slide 54: Quelques références – 1/2

## Slide 55: Quelques références – 2/2
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches