## Slide 1: La gestion de projet ICT selon SCRUM
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
CEFORA asbl – SIN 92

## Slide 2
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
www.methode-agile.org

## Slide 3
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le développement de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
Formation et coaching personnalisé

## Slide 4: Backlog – Sprint 1
User Story 1
User Story 2
User Story 3
Daily Scrum
Planning Game

## Slide 5: Backlog – Sprint 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 6: Backlog – Sprint 2
Retour sur le build
Daily Scrum
User Story 1
User Story 2
Revue de sprint
Cloture

## Slide 7: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 8: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 9: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 10: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 11: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 12: Scrum Master

## Slide 13: Product Owner

## Slide 14: Coéquipier

## Slide 15: Le process SCRUM
Planning Game
Rétrospective

## Slide 16: Product Backlog – Sprint Backlog

## Slide 17: Planning Game

## Slide 18: Itération - Sprint
Planning Game
Rétrospective

## Slide 19: Daily Scrum
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 20: Revue de sprint

## Slide 22: Taille de l’équipe

## Slide 23: Scrum de Scrum

## Slide 24: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 26
 | Quel est le problème ? | Qui est impacté ? | Visualiser la solution
Ouverture “Explique moi…” “Comment se fait…” | 1 | 4 | 7
Contrôle “Combien…” “Pendant combien de temps…” “Où…” “Qui…” | 2 | 5 | 8
Confirmation Rephraser Négative “Si j’ai bien compris…” “Il n’y a que…” | 3 | 6 | 9

## Slide 27: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 28: Des outils “Agiles”

## Slide 29
Planning Game
Binomage
Tests Fonctionnels (automatisés)
Tests Unitaires
Refactoring
Intégration Continue
Qualité technique
“Shame of the Day”
Journée eXtreme
Tableau Blanc
Amélioration Technique
Confluence
GreenHopper
JIRA
Documentation
ROTI
Kanban
Burndown Chart
Vélocité
Communication
Revue de sprint
Point Technique
Stand up
Partage d’information
“Mur”
Main Levée
Poker Planning
Post It
Balsamiq Mockup
Dojo
DONE
Tableau des itérations

## Slide 30: Poker Planning

## Slide 31: Burndown Chart

## Slide 32: Terminé

## Slide 33: JIRA

## Slide 34: Binomage

## Slide 35: Post-It

## Slide 36: Kanban – 1/2

## Slide 37: Kanban – 2/2

## Slide 38: ROTI (Return On Time Investment)

## Slide 39: Balsamiq Mockup

## Slide 40: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?
Une question chacun pour demain!

## Slide 41: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 42: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 43: Feedback – Jour 1

## Slide 44: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 46: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 48: La théorie des contraintes
0. Clarifier le but
      Quel est le but de l’organisation ?
      Comment mesurer le succès ?

## Slide 49: La théorie des contraintes
1. Identifier le goulot d’étranglement
  Symptômes :
  Ressource stressée, surmenée
  Travail en cours qui s’empile devant le goulot
  Ressources derrière le goulot doivent attendre du travail

## Slide 50: La théorie des contraintes
2. Exploiter le goulot
    Doit coûter 0€
    Enlever toutes les tâches non productives
    Faire en sorte que le goulot ait toujours du travail
    Ne jamais surcharger le goulot
    Priorisez agressivement le travail du goulot

## Slide 51: La théorie des contraintes
3. Subordonner le goulot
  Doit coûter 0€
  Aider le goulot en reprenant une partie de son travail
  Travailler au même rythme que lui
  Assurer la qualité du boulot qu’il reçoit
  Le travail du goulot est très précieux, ne pas le dégrader

## Slide 52: La théorie des contraintes
4. Elever le goulot
  Peut coûter de l’argent
  Training, livre, conférence, coaching, ….
  Relaxation
  Meilleurs outils
  Plus de gens pour faire son boulot

## Slide 53: La théorie des contraintes
5. Et recommencez !
6. Changez le système !

## Slide 54: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 55: Les “5M”

## Slide 56: Niko-Niko

## Slide 57: Keep Drop Start

## Slide 58: Quelques références – 1/2

## Slide 59: Quelques références – 2/2
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches