## Slide 1: La gestion de projet ICT selon SCRUM
Pierre-Emmanuel Dautreppe – Norman Deschauwer
CEFORA asbl – SIN 92

## Slide 2
Pierre-Emmanuel DAUTREPPE
Architecte Microsoft.NET
Coach eXtreme Programming
pierre@dotnethub.be
www.pedautreppe.com
Norman DESCHAUWER
SCRUM Practitionner
Team Leader
norman@dotnethub.be
www.methode-agile.org

## Slide 3
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le développement de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
Formation et coaching personnalisé

## Slide 4: Backlog – Sprint 1
User Story 1
User Story 2
User Story 3
Daily Scrum
Planning Game

## Slide 5: Backlog – Sprint 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 6: Backlog – Sprint 2
Retour sur le build
Daily Scrum
User Story 1
User Story 2
Revue de sprint
Cloture

## Slide 7: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 8: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 9: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 10: Définitions
Qu’est-ce que l’agilité ?
Et Scrum ?

## Slide 11
Agilité
  La capacité de répondre rapidement et délibérément à une demande changeante, tout en contrôlant le risque
  La flexibilité, la capacité et possibilité de s’adapter rapidement et efficacement
Le courage d’être suffisamment honnête
pour admettre que la construction de logiciels est complexe,
et que cela ne peut pas être planifié parfaitement,
puisque les requirements changent

## Slide 12
Scrum
  Un framework avec lequel les personnes peuvent adresser des problèmes complexes, et délivrer de façon créative et productive des produits avec la plus haute valeur possible
  Framework Léger
  Extrêmement simple à comprendre
  Extrêmement difficile à maitriser

## Slide 13: Exercice: Prédictions dans un environnement complexe
Vous êtes responsable de garder une salle de 8m x 5m à une température constante de 22°C tout au long de la journée.
A 8h00, vous devez programmez le chauffage, l’air conditionné, l’ouverture / fermeture des fenêtres et volets afin que la température reste contante
Quelles variables devez-vous prendre en compte ?

## Slide 14: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 15: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 16: Scrum Master

## Slide 17: Product Owner

## Slide 18: Coéquipier

## Slide 19: Le process SCRUM
Planning Game
Rétrospective

## Slide 20: Product Backlog – Sprint Backlog

## Slide 21: Planning Game

## Slide 22: Itération - Sprint
Planning Game
Rétrospective

## Slide 23: Daily Scrum
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 24: Revue de sprint

## Slide 26: Taille de l’équipe

## Slide 27: Scrum de Scrum

## Slide 28: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 30
 | Quel est le problème ? | Qui est impacté ? | Visualiser la solution
Ouverture “Explique moi…” “Comment se fait…” | 1 | 4 | 7
Contrôle “Combien…” “Pendant combien de temps…” “Où…” “Qui…” | 2 | 5 | 8
Confirmation Rephraser Négative “Si j’ai bien compris…” “Il n’y a que…” | 3 | 6 | 9

## Slide 31
En tant que <role>
Je veux <une fonctionnalité>
Afin de <réussir un but>
User Story Title
Business Value : 1.000
Complexité : 15
Qui est impacté ?
Visualiser la solution  but, test d’acceptance
Description du futur
Faits  business rules, requirements non-fonctionnels, …

## Slide 32: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?

## Slide 33: Des outils “Agiles”

## Slide 34
Planning Game
Binomage
Tests Fonctionnels (automatisés)
Tests Unitaires
Refactoring
Intégration Continue
Qualité technique
“Shame of the Day”
Journée eXtreme
Tableau Blanc
Amélioration Technique
Confluence
GreenHopper
JIRA
Documentation
ROTI
Kanban
Burndown Chart
Vélocité
Communication
Revue de sprint
Point Technique
Stand up
Partage d’information
“Mur”
Main Levée
Poker Planning
Post It
Balsamiq Mockup
Dojo
DONE
Tableau des itérations

## Slide 35: Poker Planning

## Slide 36: Burndown Chart

## Slide 37: Terminé

## Slide 38: JIRA

## Slide 39: Binomage

## Slide 40: Post-It

## Slide 41: Kanban – 1/2

## Slide 42: Kanban – 2/2

## Slide 43: ROTI (Return On Time Investment)

## Slide 44: Balsamiq Mockup

## Slide 45: Planning – Jour 1
Introduction à SCRUM
Atelier : Les 9 Cases
Des outils Agiles
(ou non)
Présentation CEFORA
L’agile et nous. Et vous ?
Une question chacun pour demain!

## Slide 46: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 47: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 48: Feedback – Jour 1

## Slide 49: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 51: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 53: La théorie des contraintes
0. Clarifier le but
      Quel est le but de l’organisation ?
      Comment mesurer le succès ?

## Slide 54: La théorie des contraintes
1. Identifier le goulot d’étranglement
  Symptômes :
  Ressource stressée, surmenée
  Travail en cours qui s’empile devant le goulot
  Ressources derrière le goulot doivent attendre du travail

## Slide 55: La théorie des contraintes
2. Exploiter le goulot
    Doit coûter 0€
    Enlever toutes les tâches non productives
    Faire en sorte que le goulot ait toujours du travail
    Ne jamais surcharger le goulot
    Priorisez agressivement le travail du goulot

## Slide 56: La théorie des contraintes
3. Subordonner le goulot
  Doit coûter 0€
  Aider le goulot en reprenant une partie de son travail
  Travailler au même rythme que lui
  Assurer la qualité du boulot qu’il reçoit
  Le travail du goulot est très précieux, ne pas le dégrader

## Slide 57: La théorie des contraintes
4. Elever le goulot
  Peut coûter de l’argent
  Training, livre, conférence, coaching, ….
  Relaxation
  Meilleurs outils
  Plus de gens pour faire son boulot

## Slide 58: La théorie des contraintes
5. Et recommencez !
6. Changez le système !

## Slide 59: Backlog – Sprint 2
Feedback Jour 1
Atelier : Toutou Chic !
Atelier : Théorie des contraintes
Faisons une rétrospective
Cloture

## Slide 60: Les “5M”

## Slide 61: Niko-Niko

## Slide 62: Keep Drop Start

## Slide 63: Quelques références – 1/2

## Slide 64: Quelques références – 2/2
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches