## Slide 1: SCRUM
Pierre-Emmanuel Dautreppe
Norman Deschauwer

## Slide 2: NOUS
Pierre-Emmanuel
Dautreppe
Architecte .NET
Coach & Formateur
Norman
Deschauwer
Scrum Practitioner
Manager 3.0

## Slide 3
http://www.dotnethub.be
Conférences gratuites ouvertes à tous, en soirée
  Microsoft.NET
  Méthodes Agiles
Cours CEFORA
  SIN 81 : Les méthodes Agiles dans le développement de logiciel (1 jour)
  SIN 92 : La gestion de projet ICT selon SCRUM (2 jours)
Formation et coaching personnalisé

## Slide 4: KANBAN
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Lever les impediments
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 5: Définitions
Qu’est-ce que l’agilité ?
Et Scrum ?

## Slide 6: Agilité
La capacité de répondre rapidement et délibérément à une demande changeante, tout en contrôlant le risque
La flexibilité, la capacité et possibilité de s’adapter rapidement et efficacement
Le courage d’être suffisamment honnête
pour admettre que la construction de logiciels est complexe,
et que cela ne peut pas être planifié parfaitement,
puisque les requirements changent

## Slide 7: Scrum
Un framework avec lequel les personnes peuvent adresser des problèmes complexes, et délivrer de façon créative et productive des produits avec la plus haute valeur possible
Framework Léger
Extrêmement simple à comprendre
Extrêmement difficile à maitriser

## Slide 8: Exercice: Prédictions dans un environnement complexe
Vous êtes responsable de garder une salle de 8m x 5m à une température constante de 22°C tout au long de la journée.
A 8h00, vous devez programmer le chauffage, l’air conditionné, l’ouverture / fermeture des fenêtres et volets afin que la température reste contante
Quelles variables devez-vous prendre en compte ?

## Slide 9: Le manifeste Agile
Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amenés à valoriser :
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments,
mais privilégions les premiers.
http://www.agilemanifesto.org

## Slide 10: Kanban
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Lever les impediments
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 11: Scrum en un slide
3 rôles
  Scrum Master
  Product Owner
  Développeur
5 évènements
  Sprint
  Sprint Planning
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
3 artéfacts
  Product Backlog
  Sprint Backlog
  Incrément

## Slide 12: Scrum Master

## Slide 13: Product Owner

## Slide 14: Coéquipier

## Slide 15: Le process SCRUM
Sprint Planning
Sprint Review
Sprint Retrospective

## Slide 16: Product Backlog Sprint Backlog

## Slide 17: Sprint Planning

## Slide 18: Itération - Sprint
Sprint Planning
Sprint Review
Sprint Retrospective

## Slide 19: Daily Scrum
Quels blocages ai-je rencontrés ?
Qu’ai-je terminé la veille ?
Que vais-je faire aujourd’hui ?

## Slide 20: Revue de sprint

## Slide 21: Les cochons et les poulets

## Slide 22: Taille de l’équipe

## Slide 23: Scrum de Scrum

## Slide 24: Kanban
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Lever les impediments
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 25: Kanban
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Lever les impediments
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 26: Kanban
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Lever les impediments
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 27: Kanban
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Lever les impediments
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 28: Votre devoir
Une question chacun pour demain!

## Slide 29: Kanban
Lever les impediments
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 30: Des outils “Agiles”

## Slide 31
Planning Game
Binomage
Tests Fonctionnels (automatisés)
Tests Unitaires
Refactoring
Intégration Continue
Qualité technique
“Best of the Day”
Journée eXtreme
Tableau Blanc
Amélioration Technique
Confluence
GreenHopper
JIRA
Documentation
ROTI
Kanban
Burndown Chart
Vélocité
Communication
Revue de sprint
Point Technique
Stand up
Partage d’information
“Mur”
Main Levée
Poker Planning
Post It
Balsamiq Mockup
Dojo
DONE
Tableau des itérations

## Slide 32: Poker Planning

## Slide 33: Burndown Chart

## Slide 34: Terminé

## Slide 35: JIRA

## Slide 36: Binomage

## Slide 37: Post-It

## Slide 38: Kanban – 1/2

## Slide 39: Kanban – 2/2

## Slide 40: ROTI (Return On Time Investment)

## Slide 41: Balsamiq Mockup

## Slide 42: Kanban
Lever les impediments
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Des outils agiles
Le “Goulot d’étranglement”
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 43: Kanban
Le “Goulot d’étranglement”
Lever les impediments
Présentation CEFORA
Introduction SCRUM
Atelier “Toutou Chic”
Partons sur un jeu
Des outils agiles
Rétrospective
L’agilité ?
Vous & Nous
Atelier “Kanban”

## Slide 44: Les “5M”

## Slide 45: Niko-Niko

## Slide 46: Keep Drop Start

## Slide 47: Quelques références – 1/2

## Slide 48: Quelques références – 2/2
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches

## Slide 49: Merci !
pyxis-tech.com